CORPORACIÓN UNIVERSITARIA COMFACAUCA (UNICOMFACAUCA)

Programa de Ingeniería de Sistemas

Diplomado en Inteligencia Artificial Generativa Local, Agentes Autónomos y Sistemas Multimodales

MÓDULO 1 · FASE DE ESPECIFICACIÓN Y REQUISITOS

Plataforma web multi-inquilino para la gestión integral de minimercados con integración de Inteligencia Artificial Generativa Local

Proyecto Integrador IA 5.0 Lab

Integrantes y roles asignados

David Alejandro Calapsu Manquillo

Arquitecto de Plataforma e Integración de IA Local

Luis Miguel Mosquera

Líder de Desarrollo Frontend y Experiencia de Usuario (UI/UX)

Nayibe Escudero

Ingeniería de Datos, RAG y Aseguramiento de Calidad (QA)

Docente: Juan Diego

Jamundí, Valle del Cauca, Colombia

3 de octubre de 2026

Observaciones sobre el documento base

Contexto del documento base El PDF de referencia corresponde al diseño curricular del Diplomado en Inteligencia Artificial Generativa Local, Agentes Autónomos y Sistemas Multimodales. En él, el Módulo 1 trata los fundamentos teóricos y la gobernanza, mientras que el proyecto integrador se define en el Módulo 8. Ese proyecto integrador exige cuatro componentes: un modelo de lenguaje local (LLM o SLM), un sistema RAG, un agente autónomo y un componente multimodal. Para atender a la vez el enfoque de la plataforma de minimercados y las exigencias del diplomado, este documento parte de un supuesto: el software incluye, de forma obligatoria, una IA local que actúa como asistente operativo del minimercado. Las restricciones de hardware (GPU RTX 3050 y procesamiento local-first) se tomaron directamente de la directriz del diplomado.

Tabla de contenido

Resumen ejecutivo	1

1. Introducción	1

1.1 ¿Qué significa «multi-inquilino»?	1

1.2 Conceptos de IA que se usan en el proyecto	1

1.3 ¿Por qué IA local y no en la nube?	1

2. Contexto y antecedentes	1

3. Planteamiento del problema	1

3.1 Descripción del problema	1

3.2 Causas del problema	1

3.3 Consecuencias del problema	1

3.4 Formulación del problema	1

3.5 Sistematización del problema	1

4. Justificación	1

5. Objetivos	1

5.1 Objetivo general	1

5.2 Objetivos específicos	1

6. Usuarios y partes interesadas	1

6.1 Matriz de permisos por rol (propuesta)	1

7. Alcance del proyecto	1

7.1 Alcance incluido	1

7.2 Alcance no incluido	1

7.3 Límites técnicos y organizacionales	1

8. Requisitos del sistema	1

8.1 Requisitos funcionales	1

8.2 Requisitos no funcionales	1

8.3 Requisitos de IA responsable	1

9. Herramientas, tecnologías y roles del equipo	1

9.1 Roles del equipo de desarrollo	1

9.2 Stack tecnológico propuesto	1

9.3 Arquitectura lógica (vista general)	1

9.4 Modelo de datos conceptual (preliminar)	1

9.5 Flujo de una consulta al asistente de IA	1

9.6 Referencias de modelos para evaluar	1

9.7 Ejemplo ilustrativo de política RLS	1

10. Matriz de riesgos NIST AI RMF	1

10.1 Escala de niveles de riesgo	1

11. Criterios de éxito	1

12. Supuestos, restricciones y dependencias	1

12.1 Supuestos	1

12.2 Restricciones	1

12.3 Dependencias	1

12.4 Dependencias internas entre integrantes	1

13. Conclusiones del Módulo 1	1

14. Referencias	1

Anexo A. Validación de coherencia del documento	1

Anexo B. Cumplimiento de las exigencias del diplomado	1

Anexo C. Glosario	1

# Resumen ejecutivo

Muchos minimercados trabajan con sistemas aislados o con registros manuales, lo que limita el control del inventario, la gestión de ventas y la toma de decisiones. Este proyecto propone el diseño y la especificación (Módulo 1) de una plataforma web multi-inquilino que centraliza la administración de varios minimercados sobre una sola infraestructura, garantizando que los datos de cada negocio permanezcan estrictamente separados.

Acorde con las exigencias tecnológicas actuales, la plataforma incorpora inteligencia artificial generativa local, sistemas RAG y agentes autónomos que ayudan a consultar inventarios, generar alertas y clasificar productos. El sistema se concibe como una herramienta institucional de uso gratuito: no incluye cobros por suscripción ni pasarelas de pago.

La arquitectura da prioridad a modelos pequeños que se ejecutan en equipos locales, con el fin de proteger la información comercial sensible. Para reducir los riesgos de sesgo, alucinación y acceso no autorizado se aplica el marco NIST AI RMF. Se espera, como resultado, una mejora notable en la eficiencia de los minimercados mediante una tecnología avanzada, accesible y segura.

Palabras clave: plataforma multi-inquilino, minimercados, inteligencia artificial local, sistemas RAG, aislamiento de datos, NIST AI RMF.

# 1. Introducción

Digitalizar los procesos comerciales de un minimercado es hoy un factor clave para que pueda sostenerse en el tiempo. La información sobre inventarios, ventas, productos, proveedores y usuarios suele estar dispersa, y esa fragmentación genera ineficiencias importantes.

Una plataforma web multi-inquilino es la arquitectura adecuada para reunir estos servicios: varios establecimientos trabajan sobre la misma base tecnológica, pero cada uno conserva un aislamiento lógico y seguro de su información comercial. Además, evita instalaciones locales complejas en cada tienda y facilita el mantenimiento y el crecimiento del sistema.

El proyecto también incorpora inteligencia artificial bajo un paradigma local-first. Esto significa que los datos sensibles de ventas y proveedores no se envían a servicios en la nube de terceros, lo que preserva la soberanía de la información mientras se ofrece ayuda inteligente para consultas, reportes y catalogación multimodal de productos. La solución tiene fines académicos y operativos, y descarta cualquier modelo comercial basado en suscripciones.

## 1.1 ¿Qué significa «multi-inquilino»?

Piense en un edificio de apartamentos: la estructura, los ascensores y los servicios son compartidos, pero cada familia tiene su propia llave y no puede entrar al apartamento del vecino. Igualmente, todos los minimercados usan la misma aplicación y la misma base de datos, pero cada uno solo ve y modifica lo suyo. Cada negocio se denomina inquilino (en inglés, «tenant»).

Hay varias formas de lograr ese aislamiento. La tabla compara las tres más comunes e indica por qué el proyecto elige la tercera:

| Enfoque | Descripción | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de datos por inquilino | Cada negocio tiene una base de datos totalmente propia. | Aislamiento máximo; respaldos independientes. | Costo y administración altos al crecer. |
| Esquema por inquilino | Una base de datos con un esquema separado para cada negocio. | Buen aislamiento; migraciones más controladas. | Complejidad alta con muchos inquilinos. |
| Tablas compartidas con tenant_id + RLS (elegido) | Los datos conviven en las mismas tablas y se distinguen con un identificador de inquilino que el propio motor de base de datos hace cumplir. | Bajo costo, fácil de mantener y de escalar. | Exige diseñar y probar con rigor las políticas de seguridad. |

## 1.2 Conceptos de IA que se usan en el proyecto

- LLM / SLM: un modelo de lenguaje es un programa capaz de entender y generar texto. Los SLM son versiones pequeñas, pensadas para funcionar en equipos de capacidad limitada.

- RAG (Recuperación Aumentada por Generación): antes de responder, el sistema busca información relevante en una base de conocimiento propia (por ejemplo, manuales o datos de inventario) y se la entrega al modelo, de modo que la respuesta se apoye en datos reales y no en suposiciones.

- Agente autónomo: un componente que, además de conversar, puede ejecutar acciones acotadas, como consultar el stock de un producto. En este proyecto se limita a consultar y asistir; no decide por sí solo.

- Componente multimodal: capacidad de trabajar con más de un tipo de dato, aquí texto e imágenes (por ejemplo, leer con OCR el texto de la foto de un producto).

## 1.3 ¿Por qué IA local y no en la nube?

| Aspecto | IA local (propuesta) | IA en la nube (API de terceros) |
| --- | --- | --- |
| Privacidad | Los datos de ventas y proveedores permanecen en el equipo o servidor propio. | Los datos viajan a un tercero y quedan sujetos a sus políticas. |
| Costo | Sin pago por uso; se aprovecha el hardware existente. | Cobro por consumo, que crece con el uso. |
| Dependencia de internet | El modelo funciona sin servicios externos. | Requiere conexión estable y disponibilidad del proveedor. |
| Capacidad del modelo | Limitada por la VRAM de la GPU; se usan modelos pequeños y cuantizados. | Acceso a modelos mucho más grandes. |
| Mantenimiento | El equipo debe instalar, actualizar y monitorear el modelo. | El proveedor se encarga de la infraestructura. |

# 2. Contexto y antecedentes

En el comercio minorista de pequeña escala, el trabajo diario depende en buena medida de registros en papel, de hojas de cálculo básicas o de sistemas de punto de venta (POS) genéricos que no se comunican entre sí. Esta falta de cohesión genera diferencias constantes entre el inventario real y el teórico, con pérdidas económicas por mercancía vencida o por agotados.

Como además es difícil consolidar las ventas diarias, el propietario no puede analizar el desempeño del negocio ni identificar los productos que más rotan. A esto se suma que administrar varios usuarios y proveedores con herramientas no especializadas aumenta el riesgo de cambios no autorizados en precios o cantidades.

Por último, el negocio no logra crecer de forma ordenada. Se evidencia la necesidad de una plataforma centralizada que estandarice procesos, unifique datos y apoye al comerciante sin obligarlo a pagar licencias costosas de software tradicional.

# 3. Planteamiento del problema

## 3.1 Descripción del problema

Los minimercados presentan deficiencias sistémicas en la administración de su operación diaria. No cuentan con una herramienta integral que centralice inventario, ventas, catálogo y directorio de proveedores, y eso provoca trabajo repetido y errores humanos. La situación se agrava porque las soluciones disponibles suelen ser caras, difíciles de mantener o dependientes de una infraestructura fuera del alcance de un negocio de barrio, lo que reduce su capacidad de competir y de controlar su gestión.

## 3.2 Causas del problema

| Causa | Descripción | Consecuencia operativa | Consecuencia para el negocio |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemas fragmentados | Uso simultáneo de papel, Excel y software básico sin integración. | Duplicidad de trabajo al registrar la información. | Datos desactualizados al momento de decidir. |
| Ausencia de aislamiento de datos | Bases de datos compartidas sin políticas de seguridad a nivel de fila (RLS). | Mezcla accidental de información entre sucursales o negocios. | Violación de la privacidad y filtración de estrategias de venta. |
| Falta de automatización | Alertas de stock y cierres de caja hechos con cálculo manual. | Demora en detectar los faltantes de mercancía. | Ventas perdidas por falta de productos críticos. |
| Barreras de adopción técnica | Configuración compleja y costos altos del software tradicional. | Curva de aprendizaje larga y abandono de la herramienta. | Atraso tecnológico frente a la competencia. |

## 3.3 Consecuencias del problema

- Propietarios: pérdidas financieras que no se ven y una dependencia excesiva de supervisar el local en persona.

- Administradores y encargados de inventario: dedican muchas horas a cuadres de caja y conteos físicos, tiempo que le quitan a la atención comercial.

- Cajeros: fricción al consultar precios o al registrar productos que no tienen código.

- Clientes: notan las ineficiencias en las esperas largas y en la falta de sus productos habituales.

## 3.4 Formulación del problema

Pregunta central ¿Cómo diseñar y desarrollar una plataforma web multi-inquilino, asistida por inteligencia artificial local, que mejore la gestión integral de inventarios, ventas y proveedores en minimercados, garantizando la eficiencia operativa, el apoyo a la toma de decisiones y el aislamiento lógico absoluto de los datos comerciales de cada negocio?

## 3.5 Sistematización del problema

- ¿Qué requisitos funcionales y no funcionales se necesitan para modelar los procesos operativos de un minimercado?

- ¿Qué arquitectura de base de datos asegura una separación segura entre los distintos minimercados registrados?

- ¿Cómo integrar modelos de lenguaje locales y sistemas RAG para asistir consultas operativas sin comprometer la privacidad de los datos comerciales?

- ¿Qué controles de acceso por rol se requieren para proteger la trazabilidad de las transacciones?

- ¿Cómo se validarán los criterios de éxito y se mitigarán los riesgos tecnológicos con el marco NIST AI RMF?

# 4. Justificación

| Perspectiva | Aporte del proyecto |
| --- | --- |
| Tecnológica | Se implementa una arquitectura moderna que separa los datos de varios negocios con Row Level Security (RLS) e incorpora inferencia de IA local, evitando depender de APIs externas costosas y protegiendo la información. |
| Operativa | Se centralizan flujos de trabajo hoy dispersos, lo que disminuye el error humano en conteos, precios y registro de transacciones. |
| Económica y social | Al ser una herramienta académica e institucional sin cobro por suscripción, acerca tecnología empresarial a pequeños comerciantes locales y fortalece la economía de barrio. |
| Ética y de privacidad | Como se procesan datos de ventas e inventario, la plataforma se compromete a no enviar información sensible a la nube pública. Se alinea con la Ley 1581 de 2012 de Colombia, exige supervisión humana en toda decisión asistida por IA y usa el NIST AI RMF para mitigar sesgos y recomendaciones erróneas. |

Dato personal en la plataforma Aunque el foco son datos comerciales, el sistema también almacena datos personales (por ejemplo, correos de empleados y datos de contacto de proveedores). Por eso conviene, además de cumplir la Ley 1581 de 2012, definir desde el diseño qué datos personales se guardan, con qué finalidad y quién puede verlos. Se recomienda validar este punto con el docente o con la asesoría jurídica de la institución.

# 5. Objetivos

## 5.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web multi-inquilino, asistida por sistemas de inteligencia artificial local, para gestionar de forma integral los inventarios, las ventas y los proveedores de minimercados, asegurando el aislamiento lógico de la información y la eficiencia operativa del negocio.

## 5.2 Objetivos específicos

- Levantar y documentar los requisitos funcionales, no funcionales y de usuarios aplicables a los procesos comerciales del minimercado.

- Diseñar una arquitectura de base de datos multi-inquilino que implemente políticas de seguridad por filas (RLS) para aislar la información.

- Desarrollar los módulos operativos de la plataforma con Next.js y Supabase (productos, inventario, ventas, proveedores, alertas de stock y reportes de ventas), aplicando el aislamiento de datos  tenant_id en cada operación.

- Implementar un asistente de inteligencia artificial local, ejecutado mediante Ollama, que integre un sistema RAG para responder consultas de stock en lenguaje natural y un componente multimodal que extraiga texto de las imágenes de los productos para apoyar su catalogación.

# 5. Validar la plataforma mediante pruebas de integración, rendimiento y seguridad, verificando la usabilidad de la interfaz, los tiempos de respuesta del asistente local y el aislamiento de datos entre minimercados.

# 6. Usuarios y partes interesadas

Principio de aislamiento Cada inquilino (minimercado) accede de forma exclusiva y aislada a sus propios usuarios, productos, ventas, reportes y configuraciones. Un propietario no puede ver información de otro minimercado.

| Actor y rol | Necesidades | Acciones permitidas | Información accesible | Riesgos o consideraciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrador de plataforma (Superusuario técnico) | Gestionar la infraestructura y crear inquilinos. | Crear o suspender minimercados y monitorear recursos. | Metadatos de los inquilinos y logs del sistema. No ve ventas ni inventario. | Modificar por accidente configuraciones globales. |
| Propietario (Administrador del inquilino) | Ver todo su negocio y su rentabilidad. | CRUD de usuarios y productos, ver reportes y configurar su tienda. | Todos los datos exclusivos de su minimercado. | Asignar permisos erróneos a los empleados. |
| Cajero (Usuario operativo) | Registrar ventas con agilidad y consultar precios. | Registrar ventas, buscar productos y emitir recibos internos. | Catálogo, precios y ventas de su propio turno. | Errores al digitar cantidades o cobros. |
| Encargado de inventario (Usuario de almacén) | Controlar el stock y registrar proveedores. | CRUD de productos, ajustar inventario y registrar compras. | Catálogo, stock, proveedores y alertas de escasez. | Modificación fraudulenta de las existencias físicas. |

## 6.1 Matriz de permisos por rol (propuesta)

Como complemento, esta matriz resume qué puede hacer cada rol. Servirá de guía para configurar las políticas de acceso y las pruebas de seguridad:

| Función | Superadmin. | Propietario | Encargado | Cajero |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear o suspender minimercados | Sí | No | No | No |
| Ver logs del sistema y recursos del servidor | Sí | No | No | No |
| Crear cuentas de cajero y encargado | No | Sí | No | No |
| Crear y editar productos y categorías | No | Sí | Sí | No |
| Ajustar inventario y registrar compras | No | Sí | Sí | No |
| Gestionar el directorio de proveedores | No | Sí | Sí | No |
| Subir imágenes de producto (OCR) | No | Sí | Sí | No |
| Consultar catálogo y precios | No | Sí | Sí | Sí |
| Registrar ventas | No | Sí | No | Sí |
| Ver alertas de stock | No | Sí | Sí | No |
| Ver reportes de ventas y auditoría | No | Sí | No | No |
| Usar el asistente de IA (solo sobre los datos que su rol puede ver) | No | Sí | Sí | Sí |
| Ver datos de otros inquilinos | No | No | No | No |

Nota: es una propuesta de diseño que debe validarse con los interesados durante el levantamiento de requisitos.

# 7. Alcance del proyecto

## 7.1 Alcance incluido

El sistema comprende:

- Autenticación segura, gestión de roles y creación aislada de minimercados (inquilinos).

- Catálogo de productos con categorías y precios.

- Control de inventario básico: entradas, salidas y ajustes.

- Registro de ventas y directorio de proveedores.

- Panel de reportes operativos.

- Aislamiento lógico por inquilino y registro de auditoría transaccional.

- IA local: un sistema RAG sobre los manuales de usuario y un agente de consulta de stock.

## 7.2 Alcance no incluido

Quedan fuera del proyecto:

- Facturación electrónica oficial ante la DIAN.

- Integración con pasarelas de pago.

- Aplicaciones móviles nativas.

- Control de hardware POS (cajones monedero, impresoras fiscales).

- Predicciones financieras avanzadas.

- Compras automáticas a proveedores.

- Modelos comerciales de suscripción SaaS para la plataforma.

## 7.3 Límites técnicos y organizacionales

El proyecto se limita a los recursos de los laboratorios universitarios: estaciones con procesador moderno, 8 GB de memoria RAM (con un rango recomendado de 16 a 32 GB para un desempeño óptimo) y GPU NVIDIA RTX 3050. Como la memoria RAM y la memoria de video (VRAM) restringen el tamaño de los modelos, se usarán modelos cuantizados y arquitecturas eficientes que permitan trabajar sin depender de internet.

Dato útil sobre el hardware La RTX 3050 se comercializa con distinta cantidad de VRAM según la variante (por ejemplo, 4 GB en versiones para portátiles y 6 u 8 GB en versiones de escritorio). Conviene confirmar cuál es la que tienen los laboratorios, pues de ello depende el tamaño máximo del modelo que se podrá ejecutar con fluidez.

# 8. Requisitos del sistema

## 8.1 Requisitos funcionales

| ID | Nombre | Descripción | Prioridad | Rol | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Creación de inquilino | Registrar un nuevo minimercado generando un tenant_id único. | Alta | Admin. de plataforma | Al crear el registro se genera un ID asociado a todas sus futuras entidades. |
| RF-02 | Autenticación multi-inquilino | Validar credenciales y vincular la sesión al tenant_id correspondiente. | Alta | Todos | Un usuario solo puede iniciar sesión en el contexto de su minimercado. |
| RF-03 | Gestión de productos | Crear, editar, inactivar y buscar productos con código, nombre y precio. | Alta | Propietario / Inventario | Todo producto se guarda con el tenant_id de quien lo crea. |
| RF-04 | Registro de ventas | Agregar productos a un carrito y procesar la salida de inventario. | Alta | Cajero | El stock de cada producto disminuye al confirmar la venta. |
| RF-05 | Consulta de stock con RAG | Un agente de IA local responde consultas de stock en lenguaje natural. | Media | Todos | El agente devuelve cantidades reales, sin inventar datos. |
| RF-06 | Directorio de proveedores | Registrar datos de contacto comercial. | Baja | Propietario | Solo el minimercado creador puede ver a sus proveedores. |
| RF-07 | Alertas de inventario | Avisar cuando el stock cae por debajo del mínimo configurado. | Alta | Inventario | Se muestra un indicador visual en el panel al superar el límite. |
| RF-08 | Reporte de ventas | Generar consolidados diarios de ingresos. | Alta | Propietario | El consolidado coincide exactamente con las transacciones del día. |
| RF-9 | Aislamiento CRUD | Filtrar por tenant_id toda operación de lectura y escritura. | Alta | Sistema | Un usuario no puede consultar el ID de un producto de otro inquilino. |
| RF-10 | Gestión de roles locales | El propietario crea cuentas de cajero y de encargado de inventario. | Alta | Propietario | El cajero creado no tiene acceso al módulo de proveedores. |
| RF-11 | Auditoría de acciones | Registro histórico de quién realizó ventas o modificó el stock. | Alta | Sistema | Cada movimiento de inventario guarda fecha, hora y usuario responsable. |

## 8.2 Requisitos no funcionales

| ID | Categoría | Descripción | Métrica o condición verificable | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Privacidad y aislamiento | Los datos deben aislarse a nivel de base de datos mediante RLS. | 0 % de fuga de datos en pruebas cruzadas entre tenant_id. | Alta |
| RNF-02 | Seguridad | Las contraseñas se almacenan como hash seguro y las credenciales se manejan con variables de entorno. | Las claves administrativas no se exponen en el frontend. | Alta |
| RNF-03 | Rendimiento (web) | La interfaz web debe cargar y responder con agilidad. | Tiempo de respuesta del CRUD < 500 ms. | Alta |
| RNF-04 | Rendimiento (IA local) | El agente de IA debe responder dentro de límites aceptables. | Latencia de inferencia < 3 s por consulta en RTX 3050 (ver nota). | Media |
| RNF-05 | Disponibilidad | La IA y el sistema deben operar con el enfoque local-first, sin depender de servicios externos. | Capacidad de operar el inventario sin conexión a internet externa (ver nota). | Alta |
| RNF-06 | Usabilidad | Diseño responsive para pantallas de escritorio y de punto de venta. | Aprobar la prueba heurística en resolución de 1024×768. | Alta |
| RNF-07 | Escalabilidad | Poder agregar nuevos inquilinos sin reestructurar la base de datos. | Soporte estructural para N inquilinos en las mismas tablas. | Alta |
| RNF-08 | Mantenibilidad | Código tipado que siga patrones arquitectónicos. | TypeScript estricto y componentes documentados. | Media |
| RNF-09 | Trazabilidad | Los errores del sistema se registran en logs. | Conservar los logs de la aplicación al menos 30 días. | Alta |
| RNF-10 | Respaldo | La información transaccional debe admitir respaldos estructurados. | Poder exportar los datos en CSV por inquilino. | Alta |

Puntos del documento original que conviene aclarar Latencia de la IA (RNF-04 vs. CE-04): el requisito fija menos de 3 segundos y el criterio de éxito menos de 4. Se sugiere interpretar 3 s como meta de diseño y 4 s como umbral máximo de aceptación, o unificar ambos valores. Local-first y conectividad (RNF-05 vs. supuestos): el requisito habla de operar sin internet externo, pero la plataforma web multi-inquilino y su base de datos (por ejemplo, Supabase) requieren acceso a un servidor. Se recomienda precisar si el servidor estará en la red local (por ejemplo, Supabase autoalojado) o en la nube, y entender «local-first» como que la IA no depende de servicios externos. Contraseñas (RNF-02): se habla de «cifrar»; lo correcto para contraseñas es almacenarlas como hash con sal (por ejemplo, bcrypt), no cifrarlas de forma reversible.

## 8.3 Requisitos de IA responsable

Como la plataforma incorpora IA local, se establecen los siguientes requisitos:

- Trazabilidad: se deben registrar las entradas (prompts) y los resultados del asistente.

- Sin decisiones críticas autónomas: la IA tiene prohibido, de forma estricta, tomar decisiones críticas por sí sola, como borrar inventario.

- Propósito limitado: el agente opera solo para consulta y asistencia.

- Control de errores: se implementan mecanismos para detectar resultados erróneos (alucinaciones).

- Segregación por inquilino: las bases de conocimiento del RAG deben estar rigurosamente separadas por inquilino para impedir fugas de datos comerciales.

# 9. Herramientas, tecnologías y roles del equipo

## 9.1 Roles del equipo de desarrollo

| Integrante | Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| David Alejandro Calapsu Manquillo | Arquitecto de plataforma e integración de IA local | Backend, orquestación de servicios, seguridad, despliegue y conexión con el modelo local. |
| Miguel Ramírez | Líder de Frontend y experiencia de usuario (UI/UX) | Diseño de interfaces, componentes, usabilidad y mecanismos de corrección manual. |
| Nayibe Escudero | Ingeniería de datos, RAG y QA | Modelo de datos, indexación RAG segregada, evaluación del agente y pruebas de calidad. |

## 9.2 Stack tecnológico propuesto

| Herramienta | Propósito | Por qué conviene | Alternativa | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| openCode | Generación inicial de la interfaz | Agente de programación de código abierto que trabaja sobre el proyecto y puede conectarse a modelos locales mediante Ollama | V0.dev de Vercel | Coherente con el enfoque local-first y sin costo de licencia |
| Next.js | Framework web full-stack | Permite tener interfaz y rutas de API en un solo proyecto. | React + Express | Facilita el enrutamiento. |
| React / TypeScript | Interfaz y tipado estricto | Componentes reutilizables y menos errores. | Angular / JS puro | Estándar de la industria. |
| Tailwind CSS / shadcn | Estilos y diseño responsive | Desarrollo ágil sin escribir CSS desde cero. | Bootstrap | Ligero y personalizable. |
| Supabase / PostgreSQL | Base de datos relacional y autenticación | Autenticación integrada y Row Level Security. | Node.js + MySQL local | Plan gratuito académico aplicable. |
| GPT4All / Ollama | Inferencia de IA local | Ejecuta SLM en hardware limitado (RTX 3050). | LM Studio | Cumple el requisito local-first. |
| AnythingLLM / Python | Sistema RAG y agentes | Facilita consultar manuales y datos de stock. | LangChain | Integración documental con RLS. |
| GitHub / Vercel | Control de versiones y despliegue | Facilita la colaboración y las pruebas remotas. | GitLab / Heroku | Despliegue de demostración. |

Lineamientos técnicos: el tenant_id es obligatorio en las tablas; el RLS se aplica estrictamente en lectura y escritura; no se exponen claves en repositorios públicos; y la IA funciona como un componente supervisado, que depende de los recursos locales definidos en el diplomado.

## 9.3 Arquitectura lógica (vista general)

Como complemento, se propone una arquitectura en capas, donde cada nivel tiene una responsabilidad clara:

| Capa | Responsabilidad | Tecnología |
| --- | --- | --- |
| Presentación | Interfaz responsive, paneles por rol y chat del asistente. | Next.js, React, TypeScript, Tailwind, shadcn |
| Lógica de negocio | Reglas de venta, descuento de stock, alertas y verificación de permisos en el servidor. | Rutas de API de Next.js |
| Autenticación y datos | Sesiones, persistencia, integridad y aislamiento por inquilino con RLS. | Supabase Auth, PostgreSQL |
| Capa de IA local | Servicio de inferencia, RAG, agente de consulta y OCR, siempre con el contexto del inquilino. | Ollama o GPT4All, AnythingLLM o Python |
| Infraestructura | Contenedores, respaldos, monitoreo y gestión de secretos. | Docker, GitHub, variables de entorno |

## 9.4 Modelo de datos conceptual (preliminar)

Estas son las entidades principales propuestas; el diseño definitivo corresponde al rol de ingeniería de datos:

| Entidad | Descripción | Campos clave (ilustrativos) |
| --- | --- | --- |
| tenants | Cada minimercado registrado. | id (tenant_id), nombre, estado, fecha_creación |
| profiles | Usuarios de cada inquilino con su rol. | id, tenant_id, nombre, correo, rol |
| categories / suppliers | Categorías de productos y proveedores. | id, tenant_id, nombre, contacto |
| products | Catálogo con su stock. | id, tenant_id, código, nombre, precio, stock, stock_mínimo, imagen, activo |
| sales / sale_items | Cabecera y detalle de cada venta. | id, tenant_id, user_id, fecha, total, product_id, cantidad |
| inventory_movements | Entradas, salidas y ajustes de stock. | id, tenant_id, product_id, tipo, cantidad, user_id, fecha |
| rag_documents / rag_chunks | Documentos y fragmentos indexados para el RAG. | id, tenant_id, contenido, embedding |
| ai_interactions | Registro de prompts y respuestas del asistente. | id, tenant_id, user_id, prompt, respuesta, fecha |
| audit_logs | Registro de acciones críticas. | id, tenant_id, user_id, acción, entidad, fecha |

Todas las tablas de negocio llevan la columna tenant_id, base del aislamiento descrito en RF-10 y RNF-01. Para los vectores del RAG, una opción a evaluar es la extensión pgvector de PostgreSQL, que permite guardarlos en la misma base y aplicarles las mismas políticas RLS.

## 9.5 Flujo de una consulta al asistente de IA

- El usuario inicia sesión; el sistema identifica su rol y su tenant_id.

- El usuario escribe una pregunta, por ejemplo: «¿Cuántas unidades de arroz quedan?».

- El servidor valida los permisos y adjunta el tenant_id a la solicitud; el modelo nunca decide a qué inquilino consulta.

- El agente usa una herramienta de solo lectura que consulta el stock real del inquilino (o busca en el índice RAG de ese inquilino).

- Con esos datos, el modelo local redacta la respuesta; si no encuentra información, debe decir que no la tiene en lugar de inventarla.

- La interacción (pregunta y respuesta) se guarda en el registro de trazabilidad.

## 9.6 Referencias de modelos para evaluar

Los siguientes tipos de componentes son candidatos a probar durante el desarrollo; la elección final dependerá de la VRAM real y de las pruebas de latencia y calidad:

| Componente | Ejemplos a evaluar | Consideración |
| --- | --- | --- |
| Modelo de lenguaje (SLM) | Modelos de 3 a 8 mil millones de parámetros en formato GGUF cuantizado (por ejemplo, de las familias Llama, Qwen, Phi o Gemma disponibles en Ollama). | Un modelo de 7-8B cuantizado a 4 bits suele necesitar unos 4-6 GB de memoria; uno de 3B, bastante menos. Son cifras orientativas. |
| Embeddings para RAG | Modelos de embeddings livianos disponibles de forma local. | Deben ejecutarse localmente para no enviar datos fuera. |
| OCR y visión | Herramientas como Tesseract o PaddleOCR; modelos de visión pequeños. | Siempre con corrección manual por parte del usuario. |

## 9.7 Ejemplo ilustrativo de política RLS

El fragmento muestra la idea general de una política que limita cada consulta al inquilino del usuario autenticado. Es solo un ejemplo conceptual; la implementación real se definirá y probará durante el desarrollo:

ALTER TABLE products ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY tenant_isolation ON products

USING (tenant_id = (auth.jwt() -> 'app_metadata' ->> 'tenant_id')::uuid);

# 10. Matriz de riesgos NIST AI RMF

El NIST AI RMF organiza la gestión de riesgos de los sistemas de IA en cuatro funciones: GOVERN (políticas), MAP (contexto y amenazas), MEASURE (evaluación) y MANAGE (mitigación). El nivel de cada riesgo resulta de combinar probabilidad e impacto.

| ID | Función NIST | Riesgo y escenario | Prob. | Impacto | Nivel | Controles y mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | GOVERN | Falta de supervisión humana. La IA sugiere un precio erróneo y el usuario lo aprueba sin revisarlo. | Media | Alto | Alto | Control: revisión obligatoria de precios. Mitigación: desactivar la sugerencia de IA en módulos financieros. |
| R02 | GOVERN | Uso inseguro de IA externa. Un desarrollador conecta una API externa y expone datos de ventas. | Baja | Crítico | Alto | Control: restricción estricta a modelos locales (Ollama). Mitigación: auditoría del tráfico de red y del código. |
| R03 | MAP | Falla de aislamiento en el RAG. El RAG indexa ventas del inquilino A y las responde al inquilino B. | Media | Crítico | Extremo | Control: indexación vectorial separada por tenant_id. Mitigación: borrar y reconstruir el índice de forma segregada. |
| R04 | MAP | Accesos no autorizados. Un cajero entra al panel de proveedores saltándose el menú. | Baja | Alto | Medio | Control: verificación del rol en el servidor y RLS. Mitigación: suspender la sesión y alertar al administrador. |
| R05 | MAP | Ataques a credenciales. Intento de fuerza bruta contra el login de un administrador. | Media | Alto | Alto | Control: limitación de intentos (rate limiting) y bloqueo temporal por IP. Mitigación: recuperación manual de la contraseña. |
| R06 | MEASURE | Alucinación del modelo. El agente afirma que hay stock de un producto inexistente. | Alta | Medio | Alto | Control: evaluar métricas de RAG (grounding). Mitigación: restringir el prompt a responder solo datos exactos. |
| R07 | MEASURE | Sesgos en la catalogación. El OCR categoriza mal productos locales. | Media | Bajo | Bajo | Control: validar la precisión del modelo visual. Mitigación: interfaz de corrección manual inmediata. |
| R08 | MANAGE | Degradación del modelo. El SLM responde lento tras semanas de operación en CPU o GPU. | Media | Medio | Medio | Control: monitoreo de memoria (VRAM y RAM). Mitigación: reinicio automático del servicio de inferencia. |
| R09 | MANAGE | Indisponibilidad de la plataforma. Cae el servicio central de PostgreSQL. | Baja | Crítico | Alto | Control: arquitectura con Docker y respaldos diarios. Mitigación: restaurar desde el último respaldo verificado. |
| R10 | MANAGE | Dependencia excesiva de la IA. El encargado no sabe buscar en el manual si el agente falla. | Media | Medio | Medio | Control: la interfaz clásica (tablas y buscadores) es la principal. Mitigación: capacitación en la interfaz estándar. |

## 10.1 Escala de niveles de riesgo

| Nivel | Significado | Respuesta esperada |
| --- | --- | --- |
| Bajo | Poca probabilidad o impacto limitado. | Se acepta y se vigila. |
| Medio | Puede ocurrir y tiene efecto moderado. | Aplicar controles y revisarlos periódicamente. |
| Alto | Probable o de gran impacto. | Controles obligatorios antes del despliegue. |
| Extremo | Combinación de probabilidad media o alta con impacto crítico. | Atención prioritaria; no se despliega sin mitigación verificada. |

Lectura rápida: hay un riesgo Extremo (R03, fuga entre inquilinos en el RAG), cinco Altos (R01, R02, R05, R06 y R09), tres Medios y uno Bajo. Los frentes prioritarios son, por tanto, el aislamiento de datos de la IA y el control humano sobre sus resultados.

# 11. Criterios de éxito

| ID | Criterio | Indicador | Meta esperada | Método de verificación | Momento de evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE-01 | Aislamiento de inquilinos | Filtración en RLS | 0 registros visibles de otros tenants | Pruebas unitarias de inyección cruzada | Pruebas de integración |
| CE-02 | Funcionalidad de inventario | Precisión del CRUD | 100 % de transacciones correctas | Pruebas funcionales manuales | Fin de los sprints de desarrollo |
| CE-03 | Tiempos de la interfaz | Latencia web | < 500 ms por clic | Monitoreo de red del navegador | Pruebas finales de usuario |
| CE-04 | Latencia de la IA local | Tiempo de respuesta del LLM | < 4 segundos en RTX 3050 | Scripts de benchmarking automatizado | Calibración de modelos |
| CE-05 | Calidad del RAG | Tasa de alucinación | < 5 % de respuestas incorrectas | Batería de 50 preguntas predefinidas | Evaluación NIST Measure |

Recomendación: además de las preguntas de stock, la batería de 50 preguntas debería incluir consultas «trampa» sobre datos de otro inquilino y sobre productos inexistentes, para comprobar a la vez el aislamiento y la ausencia de alucinaciones.

# 12. Supuestos, restricciones y dependencias

## 12.1 Supuestos

- Los usuarios finales tienen conocimientos básicos de uso de navegadores web.

- Los minimercados aceptan que la gestión se centralice en una arquitectura web, asumiendo la conectividad necesaria para la sincronización, aunque el procesamiento de IA sea local.

## 12.2 Restricciones

- La plataforma no tendrá planes de comercialización (SaaS); su diseño es estrictamente institucional y académico.

- La ejecución de la IA está limitada por la memoria de video (VRAM) de una tarjeta NVIDIA RTX 3050.

- Solo se usarán tecnologías open-source o con una capa gratuita robusta.

## 12.3 Dependencias

- Disponibilidad del entorno Supabase para configurar la base de datos y las políticas RLS.

- Acceso a modelos cuantizados eficientes en formato GGUF, según la ruta de hardware del diplomado.

## 12.4 Dependencias internas entre integrantes

Como complemento, el trabajo del equipo se encadena así: el esquema de datos y las políticas RLS (Nayibe) son la base sobre la que el backend y la capa de IA (David) exponen sus servicios, y la interfaz (Miguel) consume esos servicios. Un retraso en el esquema de datos afecta, por lo tanto, a los otros dos frentes, por lo que conviene definirlo y congelarlo primero.

# 13. Conclusiones del Módulo 1

- Pertinencia de la arquitectura: una plataforma multi-inquilino resuelve la fragmentación tecnológica de los minimercados, pues ofrece centralización, actualización constante y costo nulo de software bajo este modelo académico.

- Importancia del aislamiento (RLS): definir pronto las políticas de seguridad por fila asegura que, aunque se comparta infraestructura, la información comercial de cada tienda se mantenga confidencial.

- IA local responsable: incorporar RAG y agentes con ejecución local-first favorece el cumplimiento de las políticas de privacidad y reduce el riesgo de fuga de datos, al evitar las dependencias problemáticas de las APIs comerciales.

- Gestión de riesgos estructurada: el NIST AI RMF permite anticipar fallos de seguridad y alucinaciones en los modelos, y establece la supervisión humana como parte indispensable de la operación diaria.

# 14. Referencias

Las referencias se listan en el orden del documento base. Antes de la entrega final conviene verificar cada una (autores, año, páginas y enlace) contra la fuente original, en especial las marcadas con asterisco (*), que no pudieron contrastarse.

Corporación Universitaria Comfacauca. (2026). Diplomado en Inteligencia Artificial Generativa Local, Agentes Autónomos y Sistemas Multimodales. Documento institucional.

Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2025). CONPES 4144: Política Nacional de Inteligencia Artificial. Gobierno de Colombia.

Congreso de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial.

Nomic AI. (s. f.). GPT4All: Open source large language models that run locally. Repositorio oficial. (*)

National Institute of Standards and Technology [NIST]. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). U.S. Department of Commerce.

National Institute of Standards and Technology [NIST]. (2024). Generative AI Profile (NIST AI 600-1). U.S. Department of Commerce.

UNESCO. (2021). Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Krebs, R., Momm, C., & Kounev, S. (2012). Architectural concerns in multi-tenant SaaS applications. CLOSER, 426-438. (*)

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., ... & Yih, W. T. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 9459-9474.

Chong, F., Carraro, G., & Wolter, R. (2006). Multi-tenant data architecture. MSDN Library, Microsoft Corporation. (*)

Bezzo, F. (2021). Inventory management in small and medium-sized retail enterprises: A practical review. International Journal of Retail & Distribution Management, 49(5), 652-668. (*)

Xu, Y., & Chen, H. (2023). Edge AI and local large language models: A paradigm shift in retail automation. IEEE Internet of Things Journal, 10(12), 10567-10578. (*)

# Anexo A. Validación de coherencia del documento

Esta matriz cruza cada problema con su objetivo, funcionalidades, requisitos, riesgos y criterio de éxito, para comprobar que el documento es consistente de principio a fin.

| Problema | Objetivo general | Funcionalidades | Requisitos | Riesgos NIST AI RMF | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemas fragmentados y manuales | Centralizar la gestión integral. | CRUD de inventario, ventas y reportes. | RF-03, RF-04, RF-09 | R10 (dependencia excesiva de la IA) | CE-02: 100 % de transacciones de inventario correctas. |
| Fugas de información entre negocios | Garantizar el aislamiento de datos. | Arquitectura multi-inquilino. | RF-01, RF-02, RF-10, RNF-01 | R03 (falla de aislamiento en el RAG), R04 (accesos no autorizados) | CE-01: 0 registros visibles de otros inquilinos. |
| Complejidad tecnológica costosa | Plataforma académica, local y sin pago SaaS. | IA local y RAG para consultas rápidas. | RF-05, RNF-04, RNF-05 | R08 (degradación del modelo por hardware) | CE-04: inferencia del LLM en menos de 4 s en RTX 3050. |
| Demoras en la atención y en la toma de decisiones | Asistencia inteligente y eficiencia operativa. | Alertas, catálogo multimodal y agentes. | RF-06, RF-08 | R06 y R07 (alucinación y sesgos) | CE-05: tasa de alucinación menor al 5 %. |

# Anexo B. Cumplimiento de las exigencias del diplomado

Esta tabla muestra cómo el diseño cubre los cuatro componentes que exige el proyecto integrador del Módulo 8:

| Exigencia del diplomado | Cómo se cubre en el proyecto | Referencias internas |
| --- | --- | --- |
| Modelo de lenguaje local (LLM/SLM) | SLM cuantizado ejecutado con Ollama o GPT4All sobre la RTX 3050. | RNF-04, RNF-05, CE-04 |
| Sistema RAG | Índice documental y de datos segregado por inquilino. | RF-05, R03, CE-05 |
| Agente autónomo | Agente de consulta de stock, de solo lectura y supervisado. | RF-05, 8.3, R01 |
| Componente multimodal | Imágenes de producto con OCR y sugerencia de nombre o categoría. | RF-06, R07 |

# Anexo C. Glosario

| Término | Significado |
| --- | --- |
| Multi-inquilino (multi-tenant) | Arquitectura en la que varios clientes comparten una misma aplicación e infraestructura, con sus datos separados lógicamente. |
| tenant_id | Identificador único que indica a qué inquilino pertenece cada registro. |
| RLS (Row Level Security) | Mecanismo de la base de datos que restringe, fila por fila, qué datos puede ver o modificar cada usuario. |
| LLM / SLM | Modelo de lenguaje grande o pequeño, capaz de entender y generar texto. |
| RAG | Técnica que busca información en una base de conocimiento propia y se la entrega al modelo para fundamentar su respuesta. |
| Agente autónomo | Componente de IA que puede ejecutar acciones acotadas, como consultar datos, además de conversar. |
| Multimodal | Que trabaja con más de un tipo de dato, como texto e imágenes. |
| OCR | Reconocimiento óptico de caracteres: extracción de texto a partir de imágenes. |
| Cuantización / GGUF | Técnica que reduce la precisión numérica de un modelo para que ocupe menos memoria; GGUF es un formato común para modelos cuantizados locales. |
| VRAM | Memoria de video de la GPU; limita el tamaño del modelo que se puede ejecutar. |
| Alucinación | Respuesta del modelo que suena convincente pero es falsa o inventada. |
| Grounding | Fundamentación de la respuesta en datos reales y verificables. |
| Human-in-the-loop | Principio por el cual una persona revisa y aprueba las decisiones importantes de un sistema automatizado. |
| Local-first | Enfoque que prioriza ejecutar el procesamiento, en este caso la IA, en equipos propios, sin depender de servicios externos. |
| Rate limiting | Limitación del número de intentos o solicitudes en un periodo, útil contra ataques de fuerza bruta. |
| NIST AI RMF | Marco de gestión de riesgos de IA del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU. (GOVERN, MAP, MEASURE, MANAGE). |
| SaaS | Software como servicio, normalmente ofrecido por suscripción; este proyecto no adopta ese modelo comercial. |